**План благоустройства поселка Архара на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма(тысяч рублей) |
| **Содержание улично-дорожной сети** |
| 1 | **Содержание улично-дорожной сети:** - грейдирование; - подсыпка УДС: ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Победы, ул. Октябрьская. Ул. Партизанская, пер. Красноармейский, ул. Архаринская, ул. Первомайская, ул. Гребенькова, ул. Привокзальная, ул. Пионерская, ул. Красноармейская;- очистка труб от заиливания: ул.50 лет ВЛКСМ- ул.Первомайская, ул.Восточная – Северная - 2 шт,Пер. Нагорный –Восточная, Калинина – Восточная, 50 лет ВЛКСМ – Восточная, Ленина –Щукина- содержание дорожных знаков; | 1 раз в неделюПо мере необходимости | **2800,00** |
| 2 | **Устройство кювета:** - ул. Архаринская- ул. Партизанская- ул. Щукина- пер. Осовский- пер. Нагорный-пер. восточный-ул. Гребенькова- ул. Южная | Июль - сентябрь | **700,28** |
| 3 | **Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия:**- ул. Северная, - ул. Ленина, - ул. Победы | август | **200,00** |
| 4 | **Приобретение дорожных знаков** | апрель-октябрь | **80,00** |
| 5 | **Горизонтальная разметка и разметка пешеходных переходов** | Май, август | **400,00** |
| 6 | **Содержание уличного освещения** | Январь-декабрь | **280,00** |
| 7 | **Устройство уличного освещения ул. Строительная** | Май - июль | **440,00** |
| 8 | **Асфальтирование ул. Партизанской** | Май-август | **8100,00** |
| 9 | **Устройство леерных ограждений на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждении й** | Май-август | **300,00** |
|  | **ИТОГО** |  | **13 300,00** |
| **Благоустройство территории** |
| 1 | **Оплата эл\энергии за уличное освещение** | Январь-декабрь | **660,00** |
| 2 | **Строительство тротуара ул. Ленина, ул. Победы, ул. Партизанская** | Май-август | **507,40** |
| 3 | **Установка автобусной остановки**  | июль | **151,60** |
| 4 | **Уборка несанкционированных свалок**  | Май-октябрь | **80,00** |
| 5 | **Устройство летнего водопровода по ул. Архаринской** | Май-июнь | **300,00** |
| 6 | **Ремонт колодца по ул. Архаринской, ул. Южной** | Июнь- июль | **200,00** |
| 7 | **Ремонт моста по пер. Восточному** | июнь | **70,00** |
| 8 | **Изготовление контейнеров для мусора** | июнь | **75,00** |
| 9 | **Содержание мест захоронения** | Январь-декабрь | **100,00** |
| 10 | **Вывоз мусора по поселку, частный сектор** | Январь-декабрь | **990,00** |
| 11 | **Дезинфекция колодцев, исследования воды** | ежемесячно | **27,1** |
| 12 | **Обработка кладбища от клеща** | Апрель-май | **80,00** |
| 13 | **Ремонт светильников** | Февраль-октябрь | **430,00** |
| 14 | **Содержание рабочих по благоустройству** | Январь-декабрь | **772,35** |
| 15 | **Озеленение (приобретение семян, завоз земли на клумбы, полив растений)** | Апрель-июль | **30,00** |
|  | **ИТОГО:** |  | **4473,45** |
|  |
|  | **ВСЕГО:****Местный бюджет – 10 973,45****Областной бюджет – 6800,00** |  | **17 773,45 в том числе 6800,00 областная субсидия на асфальтирование УДС** |